PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 9]

| Họ và tên | Đồng Lê Tuyết Nhung | Mã sinh viên | B25DTCN197 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | 09 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De09.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực kỹ thuật | Quản lý nhân viên kỹ thuật và thiết bị | US-01 | Là một nhân viên ban quản lý, tôi muốn xem toàn bộ thiết bị tòa nhà, để tôi có thể nắm bắt những thiết bị nào đã bị hư hỏng xuống cấp |
| Vận hành bảo trì | Tạo và phân công phiếu bảo trì Theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hồ thông minh | US-02 | Là một nhân viên kỹ thuật, tôi muốn theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hộ thông minh, để tôi làm việc hiểu quả hơn |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Quá nhiều chức năng, chỉ nên tập rung vào cụ thể 1 chức năng để không làm giảm hiệu quả của các chức năng khác |
| Testable | Chưa có tiêu chí cụ thể để làm việc tốt hơn |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một nhân viên kỹ thuật, tôi muốn hệ thống phân công phiếu bảo trì, để làm việc tốt hơn |
| US-X2 | Là một nhân viên kỹ thuật, tôi muốn theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hồ thông minh và tự động chấm điểm đánh giá cho tôi để làm việc tốt hơn |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Bắt buộc phải xem toàn bộ thiết bị tòa nhà để xem độ xuống cấp và hư hỏng |
| US-02 | Must | Bắt buộc phải theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hồ thông minh để ước lượng và đo lường |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Phiếu bảo trì đã được phân công cho nhân viên kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật xem chi tiết phiếu bảo trì hợp lệ trên ứng dụng | Thống báo tới nhân viên những công việc bảo trì cần thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Nhân viên kỹ thuật A không xem được phiếu bảo trì Phiếu bảo trì hiện trạng thái “đã hủy” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DOD | DOD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là tiêu chí nghiệm thu cho từng User Story còn DOD là tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho các hạng mục công việc

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5sp | Xử lý dữ liệu, phân công nhân viên và kiểm tra thiết bị |
| US-02 | 8sp | Cần theo dõi chỉ số và xử lý tự động chấm điểm đánh giá |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (15+17+16)/3 = 16SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4 x 10 = 40 người - ngày |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | UI/UX | 3 giờ |
| Phát triển hệ thống | Development | 6 giờ |
| Kiểm thử hệ thống | Testing | 3 giờ |
| Tổng giờ công |  | 12 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế 15SP, lý tưởng 10,2 SP, chênh lệch 4,8SP, kết luận đội đang Behind Schedule, chậm hơn lý tưởng 4,8SP |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0-2 SP không giảm tức là chưa hoàn thành được Story nào |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| stakeholders | developers | Scrum master | Product owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?